Приложение 3

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 15.01.2016г. №2

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Развитие транспортной системы»**

**за 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.01.201](#Par1414)6 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.01.201](#Par1414)6 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Развитие транспортной системы»** | | | | | | **1666,1** | **1 403,4** | **1 403,4** |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | Администрация Митякинского сельского поселения | Поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги | 01.01.2015 |  | 1666,1 | 1 403,4 | 1 403,4 |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | Администрация Митякинского сельского поселения | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2015 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | Администрация Митякинского сельского поселения | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2015 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному ([201](#Par1462)4) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения»** | | | | | | |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | Тыс. рублей | 168,8 | 1666,1 | 1 403,4 |  |

Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | Администрация Митякинского сельского поселения | 2015г. | 2020г. | 2015г. |  | 2015г. |  | |  |
| 1.2 | Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. |  | |  |
| 1.3 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. |  | |  |

Таблица 16

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «**Развитие транспортной системы**»

за 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной  программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1 666,1 | 1 403,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1 666,1 | 1 403,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения» | всего | 1666,1 | 1 403,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1666,1 | 1 403,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | всего | 1666,1 | 1 403,4 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1666,1 | 1 403,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |

Глава Митякинского сельского поселения С.И. Куркин