Приложение 3

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 11.04.2014г. №39

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

за 1 квартал 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.04.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.04.2014 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  | 251,3 | 69,2 | 69,2 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | Администрация Митякинского сельского поселения | Поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги | 01.01.2014 |  | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | Администрация Митякинского сельского поселения | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2014 |  | 13,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | Администрация Митякинского сельского поселения | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2014 |  | 168,8 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2013) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | Тыс. рублей | 168,8 | 251,3 | 69,2 |  |

### Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. |  |  |  |
| 1.2 | Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. |  |  |  |

### Таблица 16

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за 1 квартал 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 251,3 | 69,2 |
|  |  | областной бюджет | 168,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 82,5 | 69,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения» | всего | 251,3 | 69,2 |
|  |  | областной бюджет | 168,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 82,5 | 69,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | всего | 69,2 | 69,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 69,2 | 69,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | всего | 13,3 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13,3 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения " муниципальной программы Митякинского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | всего | 168,8 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 168,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Глава Митякинского сельского поселения                                                       С.И. Куркин