РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.03.2022 г.                                № 25                           ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. № 103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 27.12.2018 г. № 167 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                                                       С.И. Куркин

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Митякинского сельского поселения

                                                                                                  от 11.03.2022 г.  №25   
ОТЧЕТ

 о реализации муниципальной программы Митякинского сельского

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения №167 от 27.12.2018. 
Цель муниципальной программы:

   -   повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения,

   -    комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Митякинского сельского поселения.
        Задачи муниципальной программы:
   -  стимулирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых услуг;

   -  совершенствование системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

   -  создание комфортных условий проживания и массового отдыха жителей поселения, а также организация обустройства мест массового отдыха населения;

   -  активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

   - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий, эффективное решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции муниципального образования «Митякинское сельское поселение»;
    - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории поселения;
   -  обеспечение активного участия населения Митякинского сельского поселения в улучшении внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния каждого населенного пункта; 

   - привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства;
   -   создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения;

-повышение престижности проживания в сельской местности.

      В рамках муниципальной программы средства бюджета в сумме 1 434,5 тыс. рублей были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения: противоклещевая обработка общественных территорий Митякинского сельского поселения, реконструкция уличного освещения, обрезка деревьев, скашивание сорной травы на территории поселения, оплата электроэнергии за уличное освещение, установка мусорных площадок, техническое обслуживание газопровода и прочее - для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.
В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. №103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 28.12.2020 г. № 170 утвержден план реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» на 2021 год .
 На реализацию подпрограммы на 2021 год предусмотрено 1 488,1 тыс. рублей. 
Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» в 2021 году, представлены в приложении № 1.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено 1 488,1 тыс. руб. Фактические расходы составили 1 434,5 тыс. (96,4 %) рублей, в том числе:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» в 2021 году предусмотрено средств:

- областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей; 
- местного бюджета в объеме 330,0 тыс. рублей;
          - из внебюджетных в объеме 0,0 тыс. рублей. 

 Фактическое освоение средств составило 294,6 тыс. рублей.

           На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории поселения» в 2021 году предусмотрено средств:
  - областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей; 
  - местного бюджета в объеме 1 158,1 тыс. рублей;

            - из внебюджетных в объеме 0,0 тыс. рублей. 

           Фактическое освоение средств составило 1 136,9 тыс. рублей.
           Основные цели реализации муниципальной программы в 2021 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

            Объем средств, освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году, составляет:

           - из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

           - из местных бюджетов – 1 434,5 тыс. рублей;

           - из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей. 
          Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2021 г. представлены в приложении № 2.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год
           Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении № 3.
 

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.
Сведения об оценке бюджетной эффективности представлены приложении № 4.
Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году оценивается на основании следующих критериев:

   1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.4 равно 1;
значение показателя (индикатора) 2.5 равно 1;
2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Со = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: 
СРом = Мв / М,

СРом  = 3/3 = 1
где: 

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
4. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

5. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям: 
ССуз= 1 434,5 /1 488,1 = 0,96
6. Эффективность использования средств бюджета Митякинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения: Эис = 1 / 0,96 = 1,04. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

7. Уровень реализации муниципальной программы: 

                   УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

                   УРпр= 1  х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,04 х 0,2 = 1
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
       Основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены полностью, уровень реализации муниципальной программы признан высоким.
Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 29.12.2021 №162 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.
Решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 27.12.2021 № 18 «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022-2024 годах.
Приложение №1

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»
за 2021 год
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 

за 2021 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Митякинского сельского поселения»
	Администрация Митякинского сельского поселения 

	Х
	Х
	Х
	улучшение жилищно-коммунальных условий населения
	улучшение жилищно-коммунальных условий населения
	-

	
	Основное        

мероприятие 1.1

Техническое обслуживание газопровода
	Администрация Митякинского сельского поселения
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	техническое обслуживание газопроводов на территории Митякинского сельского поселения;
приведение газоснабжения в надлежащие состояние, бесперебойная, безопасная их эксплуатация.
	техническое обслуживание газопроводов на территории Митякинского сельского поселения;
приведение газоснабжения в надлежащие состояние, бесперебойная, безопасная их эксплуатация.
	-

	
	Основное        

мероприятие 1.2

Оплата электроэнергии за наружное (дорожное) освещение
	Администрация Митякинского сельского поселения 


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение доли освещенности улиц
	повышение доли освещенности улиц
	-

	2
	Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения»
	Администрация Митякинского сельского поселения 


	Х
	Х
	Х
	улучшение эстетического и санитарного состояния территории Митякинского сельского поселения, уровня содержания мест общего пользования,  мест захоронений.
	улучшение эстетического и санитарного состояния территории Митякинского сельского поселения, уровня содержания мест общего пользования,  мест захоронений.
	-

	
	Основное        

мероприятие 2.2 Благоустройство территории поселения(содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок)
	Администрация Митякинского сельского поселения
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	улучшение эстетического и санитарного состояния территории Митякинского сельского поселения, уровня содержания мест общего пользования.
	улучшение эстетического и санитарного состояния территории Митякинского сельского поселения, уровня содержания мест общего пользования.
	-


Приложение №2

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»
за 2021 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2021 г.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),

	
	
	муниципальной программой 


	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»
	Всего
	1 488,1
	1 488,1
	1 434,5

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет,
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- районного бюджета
	
	
	

	
	местный бюджет
	1 488,1
	1 488,1
	1 434,5

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Митякинского сельского поселения»
	Всего
	330,0,0
	330,0
	294,6

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- районного бюджета
	
	
	

	
	местный бюджет
	330,0
	330,0
	294,6

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Основное        

мероприятие 1.1

Техническое обслуживание газопровода
	Всего
	31,0
	31,0
	30,3

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- районного бюджета
	
	
	

	
	местный бюджет
	31,0
	31,0
	30,3

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	
	Всего
	299,0
	299,0
	264,3

	Основное        

мероприятие 1.2

Оплата электроэнергии за наружное (дорожное) освещение
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- районного бюджета
	
	
	

	
	местный бюджет
	299,0
	299,0
	264,3

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения»
	Всего
	1 158,1 
	1 158,1 
	1 139,9

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- районного бюджета
	
	
	

	
	местный бюджет
	1 158,1 
	1 158,1 
	1 139,9

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Основное        

мероприятие 2.2 Благоустройство территории поселения(содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок)
	Всего
	1 158,1 
	1 158,1 
	1 139,9

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- районного бюджета
	
	
	

	
	местный бюджет
	1 158,1 
	1 158,1 
	1 139,9

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0


Приложение №3

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
 Митякинского сельского поселения» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,

предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения»

	Подпрограмма  «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения

	1.1
	Доля газифицированных домов
	%
	48
	50
	50
	-

	1.2
	Доля газифицированных организаций социально-бытового значения
	%
	60
	60
	60
	-

	Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

	2.1
	Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов
	%
	20
	16
	16
	-

	2.2
	Процент привлечения организаций к работам по благоустройству
	%
	75,0
	75,0
	75,0
	-

	2.3
	Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади
	%
	85,0
	85,0
	85,0
	-

	2.4
	Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества 
	%
	100
	100
	100
	-

	2.5
	Доля очистки территорий от несанкционированных свалок;
	%
	100
	100
	100
	-


Приложение №4
к отчету о реализации 

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

 Митякинского сельского поселения» за 2021 год
ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ   муниципальной   программы, в том числе в результате 

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в 2021 году
	№ 

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы 

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)
	Ожидаемый

результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	в том числе в результате проведения закупок

	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6

	
	Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»
	Х 
	Х
	53,6
	53,6

	
	Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Митякинского сельского поселения»
	Х 
	Х 
	 

53,6
	53,6

	
	Основное        

мероприятие 1.1

Техническое обслуживание газопровода
	 
31,0
	30,3 
	0,7
	0,7

	
	Основное        

мероприятие 1.2

Оплата электроэнергии за наружное (дорожное) освещение
	299,0
	264,3
	34,7
	34,7

	
	Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения»
	Х
	Х
	18,2
	18,2

	
	Основное        

мероприятие 2.2 Благоустройство территории поселения(содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок)
	1 158,1
	1 139,9
	18,2
	18,2


