АДМИНИСТРАЦИЯ

МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2018 г.         		      № 54 /1                        Ст-ца Митякинская

«Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Митякинского сельского поселения на 2018-2022 годы.»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной   городской среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора» на территории Митякиснкого сельского поселения, согласно п.2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 года №410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными  приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр,  и в целях приведения информационных и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства Администрации Митякинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график мероприятий направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории  Митякинского сельского поселения на 2018-2022 годы,  согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по инвентаризации (проверке, обследованию) информационных и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства согласно приложению 2.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  Администрации Митякинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                                        С. И. Куркин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

От 03.04.2018 г. № 54

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий, направленных на поэтапное избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика Митякинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и внесение в действующие правила благоустройства изменений в части Правил, определяющих размещение информационных конструкций. | До 1 июля 2018 года. | Администрация Митякинского сельского поселения |
| 2. | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия информационных конструкций, а так же используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным актам. | До 1 сентября 2018 года. | Комиссия по инвентаризации. |
| 3 | Реализация мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных и рекламных конструкций в соответствие нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным правовым актам. | До конца 2018 года. | Администрация Митякинского сельского поселения |
| 4 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей сельского поселения). | По выходу методических рекомендаций Минстроя России до 31 декабря 2019г. | Администрация Митякинского сельского поселения |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, предпринимателями, юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в ходе реализации мероприятий. | В течение реализации плана-графика, до конца 2019г. | Администрация Митякинского сельского поселения |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

От 03.04.2018 г. № 54

Состав комиссии

по проведению инвентаризации (проверки, обследования)

информационных и рекламных конструкций.

Председатель:

Куркин С. И.      -   Глава Администрации Митякинского сельского поселения Заместитель председателя:

Скидан В. П  -  специалист 1 категории по земельным  и имущественным отношениям Администрации Митякинского сельского поселения

Секретарь комиссии:

Пархоменко Я. В.   –   инспектор Администрации Митякинского  сельского поселения

Члены комиссии:

| Горяева Н. Н. Болдырев В. А. | – Гл. бухгалтер администрации Митякинского сельского поселения - ведущий специалист администрации Митякинского сельского поселения |
| --- | --- |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Митякинского

сельского поселения

От 03.04.2018 г. № 54

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению инвентаризации

информационных и рекламных конструкций.

1.     Общие положения.

1.1.Настоящим положением определяется порядок образования и деятельности комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории Митякинского сельского поселения (далее - Положение).

1.2.Комиссия создается в целях выявления соответствия информационных и  рекламных конструкций требованиям действующего законодательства, Правилам благоустройства Митякиского сельского поселения в ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Митякинского сельского поселения.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Правилами благоустройства Митякинского сельского поселения и настоящим Положением.

1.4. Организует работу Комиссии администрация Митякинского сельского поселения.

2.     Состав комиссии.

2.1. Комиссия состоит из 5 (пяти) человек и формируется из сотрудников администрации Митякинского сельского поселения .

2.2. Персональный состав всех членов Комиссии и лиц, замещающих членов комиссии, утверждается постановлением администрации Митякинского сельского поселения.

2.3. Внесение изменений в состав Комиссии, а так же её упразднение производятся постановлением администрации Митякинского сельского поселения.

3.     Основные задачи комиссии.

Основными задачами Комиссии являются:

- проведение инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории  Митякинского сельского поселения;

- выявление информационных и рекламных конструкций, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Правилам благоустройства Митякинского сельского поселения;

- оценка технического состояния и внешнего вида информационных и рекламных конструкций.

4.     Порядок работы комиссии.

4.1. Основной организационной формой деятельности комиссии являются выездные проверки.

4.2. Комиссия составляет график выездных проверок по согласованию с администрацией Митякинского сельского поселения.

4.3. Проверки осуществляются на основании распорядительного акта администрации Митякинского сельского поселения.

4.4. По результатам работы комиссии составляется акт по форме, согласно приложению к настоящему Положению.

4.5. Акт подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в инвентаризации.

4.6. Акт составляется в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр которого хранится у Комиссии, второй передается в отдел строительства ,связи, газификации, электроснабжения, транспорта и ЖКХ администрации Тарасовского  района.

Приложение к

Положению о комиссии по  проведению

инвентаризации информационных и

рекламных конструкций.

## АКТ

## ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

## ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ.

"_17_"  апреля __ 2018_ г.                                                                   ст-ца Митякинская
Комиссия в составе:
Председателя       ___Куркин С. И.______          _____Глава Администрации____

(Ф.И.О.)                                            (должность)

Членов комиссии ___Скидан В. П.______       ____Специалист 1 категории_____

(Ф.И.О.)                                            (должность)

_  Пархоменко Я. В.__          ____    Инспектор___________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

_____Горяева Н. Н.____         ______Главный бухгалтер_____                               			        (Ф.И.О.)				         (должность)

_______Болдырев В. А.__       _______Ведущий специалист__

(Ф.И.О.)				         (должность)

провела инвентаризацию

вывесок и рекламных конструкций     в количестве  2 шт__________

ст. Митякинская, ул. Ленина, 5. Здание Администрации___________

ст. Митякинская, ул. Ленина, 41. Здание МДК____________________
(указываются адреса/адрес проводимой выездной проверки)

| № п/п | Адрес: улица, номер дома или местоположение | Параметры размещения | Характеристика конструкций | Фото | Внешний вид и техническое состояние | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ст. Митякинская, ул. Ленина, 5 | Здание администрации | Деревянный щит на металлических опорах |  | удовлетворительное | ПБ №32 от 17.10.2017г |
| 2 | Ст. Митякинская, ул. Ленина, 41 | Здание МДК | Деревянный стенд |  | удовлетворительное | ПБ №32 от 17.10.2017г |

Члены комиссии:
__Глава администрации_ _________________ ____Куркин С. И.____________
       (должность)                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
_Специалист 1 категории_ _________________ ___Скидан В. П._____________
       (должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)
______Инспектор____ _________________ _____Пархоменко Я. В._____
       (должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)

____Гл. бухгалтер____ _________________   _____Горяева Н. Н.________

(должность)                 (подпись)		(расшифровка подписи)

_Ведущий специалист_  ________________   ______Болдырев В. А.______

(должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)