РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ   РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019 год                                              №  38                                                    ст.Митякинская

Об  утверждении «Плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Митякинского сельского поселения в 2019году».

На основании  Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов на территории Митякинского сельского поселения, а также  уменьшения количества пожаров, улучшения обстановки по предотвращению возникновения и распространения пожаров на территории Митякинского сельского поселения,

Постановляю:

1.Утвердить План мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров  на территории Митякинского сельского поселения (Приложение).

2.Инспектору ответственному по вопросам ГО и ЧС Администрации Митякинского сельского поселения Шульженко С.В.:

2.1.До начала пожароопасного периода 2019года определить исполнителей работ по тушению природных ландшафтных пожаров на землях Митякинского сельского поселения.

2.2.Организовать своевременные сбор и передачу информации о природных ландшафтных пожарах на землях Митякинского сельского поселения в течение всего пожароопасного периода в пожарную часть Тарасовского района, ЕДДС района.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям, главам КФХ разработать и утвердить планы противопожарных мероприятий, обеспечить их выполнение в установленные сроки, укомплектовать пункты противопожарного инвентаря в соответствии с действующими нормами обеспечения.

4. Руководителям предприятий, организаций, главам КФК задействованных на тушении ландшафтных пожаров, выполнять работы по пожаротушению за счет собственных средств.

5. Запретить сжигание мусора и сухой растительности на территориях предприятий, организаций, учреждений, жилых домов и прилегающих к ним территориях в населенных пунктах.

6. Постановление № 53 от 26.03.2018 года об утверждении «Плана мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров на территории Митякинского сельского поселения в 2018 году»  считать утратившим силу.

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глав Администрации                                                                                                                                                  Митякинского сельского поселения                                                               С.И. Куркин

постановление вносит

инспектор ГО ЧС   Шульженко С.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от19.03.2019года. №38

П Л А Н

мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров на территории

Митякинского  сельского  поселения на 2019 год.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация постоянного мониторинга развития пожарной безопасности на территории Митякинского сельского поселения, обеспечение устойчивого информационного взаимодействия между дежурно - диспетчерскими службами организаций и учреждений сельского поселения и ЕДДС, а так же контроль за выполнением мероприятий, по профилактике природных пожаров. | постоянно в течение пожароопасного периода | Глава Администрации, инспектор ГО ЧС, руководители организаций и учреждений, имеющих в своем составе дежурно-диспетчерские службы |  |
| 2 | Уточнить план привлечения сил и средств, а в случае необходимости разработать (соглашения) о взаимодействии с организациями, учреждениями, индивидуальным предпринимателям независимо от форм собственности привлекаемых к тушению ландшафтных пожаров. | до 01.04.2019г. | Глава Администрации поселения, инспектор ГО ЧС, руководители предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели. |  |
| 3 | Провести комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону: по уходу за созданными противопожарными барьерами и разрывами, минерализованными полосами. - по устройству противопожарных барьеров и разрывов, минерализованных полос. | до 01.05.2019г. | Руководитель Тарасовского ГАУ РО «Лес», главы КФХ, руководители организаций. ( по согласованию) |  |
| 4 | Уточнение плана эвакуации населения, планирование подготовки мест на случай эвакуации населения и материальных ценностей в случае возникновения ситуации ЧС при пожароопасной ситуации | до 01.05.2019г. | Глава Администрации, инспектор ГО ЧС |  |
| 5 | Организовать взаимодействие с руководителями организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям для обеспечения готовности сил и средств по созданию пожарного звена с целью ликвидации ландшафтных пожаров на территории Митякинского сельского поселения. | постоянно в течение пожароопасного сезона | Глава Администрации, инспектор ГО ЧС |  |
| 6 | Проверить противопожарное состояние населенных пунктов: х. Садки, х. Патроновка, х. Дубы, ст. Митякинская. | май – сентябрь | Глава Администрации поселения, инспектор ГО ЧС |  |
| 7 | Проводить на сходах граждан планомерное и целенаправленное обучение населения мерам пожарной безопасности, по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям в случае пожара. | постоянно в течение пожароопасного сезона | Глава Администрации поселения, инспектор ГО ЧС |  |
| 8 | Осуществлять контроль проводимой работы руководителей предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности по очистке от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы на подведомственной территории учреждений, предприятий, организаций, расположенных в поселении. | постоянно в течение пожароопасного сезона. | Глава Администрации поселения, инспектор ГО ЧС, руководители предприятий, организаций, учреждений, главы КФХ. |  |
| 9 | Обеспечение контроля направленного на пресечение нарушений, установленного порядка выжигания сухой растительности. | постоянно в течение пожароопасного сезона. | Глава Администрации поселения, инспектор ГО ЧС |  |
| 10 | Создание (обновление) противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов подверженных угрозе возникновения ландшафтных пожаров. | постоянно в течение пожароопасного сезона | Руководитель Тарасовского ГАУ РО «Лес», главы КФХ, руководители организаций. ( по согласованию) |  |
| 11 | Проведение целенаправленных пропагандистских мероприятий среди детей по предупреждению пожаров. | май, октябрь | Директор Митякинской средней школы. |  |
| 12 | Проводить профилактическую и разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности. Информировать население о запрете выжигания мусора, сухой растительности, разведении костров, а также своевременном выкашивании сорной растительности и удаление сухостоя. Для информирования населения использовать: брошюры, листовки, сходы граждан. | постоянно в течение пожароопасного сезона | Глава Администрации поселения, инспектор ГО ЧС |  |
| 13 | Обеспечить систематическое информирование населения о текущей обстановке и мерах пожарной безопасности. | постоянно в течение пожароопасного сезона | инспектор ГО ЧС |  |
| 14 | Своевременное установление причин возникновения и распространения ландшафтных пожаров с принятием конкретных мер, направленных на предупреждение пожаров. | Постоянно | Глава поселения, инспектор ГО ЧС, руководители предприятий, организаций, главы КФХ . |  |
| 15 | Участие в командно-штабном учении по вопросу: «Отработка алгоритма взаимодействия сил и средств районной звена (РС ЧС) Тарасовского ГАУ РО «Лес» - отработать действия штаба по руководству тушения лесного пожара». | апрель | Глава Администрации поселения, инспектор ГО ЧС |  |