Приложение № 8

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 13.01.2020 г.  № 3

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского

поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»» за 2019 год.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»» была утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения 26.12.2018 № 157.

Цели программы:

- повышение качества и комфорта проживания населения на территории Митякинского сельского поселения

Задачи муниципальной программы:

- увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;

- создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Митякинского сельского поселения;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий Митякинского сельского поселения

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

- повышение удовлетворенности населения Митякинского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания;

-  обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»» в 2019 году, представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 904,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 604,7 тыс. рублей (66,9 %), в том числе:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»» в 2019 году предусмотрено средств:

- Областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей;

- Местного бюджета в объеме 904,0 тыс. рублей.

- из внебюджетных в объеме  0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 604,7 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты не в полном размере, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году, составляет:

из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 604,7тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2019 г. представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»» в 2019 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,      подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Эо = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 604,7/904,0 = 0,66

- Эффективность использования средств бюджета Митякинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения: Эис = 1 / 0,66 = 1,5. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр=1  х 0,5+1 х 0,3+1,5 х 0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы в целом не выполнены, уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2019 №191 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

- Решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 26.12.2019 № 28 «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения " | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х | - повышение удовлетворенности населения Митякинского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания; | - повышение удовлетворенности населения Митякинского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания; | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественной территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение». | - обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение». | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»» | Всего | 904,0 | 904,0 | 604,7 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 904,0 | 904,0 | 604,7 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1 "Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения " | Всего | 904,0 | 904,0 | 604,7 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 904,0 | 904,0 | 604,7 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественной территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» | Всего | 37,0 | 37,0 | 33,5 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 904,0 | 904,0 | 604,7 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании

«Митякинское сельское поселение»» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Митякинского сельского поселения | % | 28,6 | 28,6 | 28,6 | - |