РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                          
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  15.03.2021 г.                                   № 34                           ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. № 103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 160 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                                         С.И. Куркин

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Митякинского сельского поселения

от 15.03.2021 г.  № 34
ОТЧЕТ

 о реализации муниципальной программы Митякинского сельского

поселения «Развитие транспортной системы» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты,
достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения 26.12.2018 № 160. 
          Основными приоритетными направлениями развития и принципами реализации муниципальной программы являются:

подддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.
В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: 
1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог на уровне 85,5 процента от общей протяженности автомобильных дорог;

          3. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Митякинского сельского поселения;
4. Безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Митякинского сельского поселения.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.
    В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. №103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2019 №199 утвержден план реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год .

   На реализацию подпрограммы  на 2020 год предусмотрено 1 729,7 тыс. рублей. 
          Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2020 году, представлены в приложении №1.
Раздел 3. Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 1 729,7 тыс. руб. Фактические расходы составили 1 729,7 тыс. рублей (100 %), в том числе:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы  «Развитие транспортной системы» в 2020 году предусмотрено средств:

- областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей; 
- местного бюджета в объеме 1 729,7 тыс. рублей.
          - из внебюджетных в объеме  0,0 тыс. рублей. 

 Фактическое освоение средств составило 1 729,7 тыс. рублей.

            Основные цели реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты в полном размере, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

            Объем средств, освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году, составляет:

из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 1 729,7 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей. 
          Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2020 г. представлены в приложении №2.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год
             Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2020 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

 

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается на основании следующих критериев:

   1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,      подпрограмм муниципальной программы:

 значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

 значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;
         значение показателя (индикатора) 1.3 равно 1;

         значение показателя (индикатора) 1.4 равно 1.
2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Эо = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

4. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

5. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям: 

ССуз= 1 729,7/1 729,7 = 1
6. Эффективность использования средств бюджета Митякинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения: Эис = 1 / 1 = 1. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

7. Уровень реализации муниципальной программы: 

                   УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

                   УРпр= 1 х 0,5+1 х 0,3+1 х 0,2=1
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
       Основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, уровень реализации муниципальной программы признан высоким.
Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 28.02.2020 № 171 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.
Решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 28.12.2020 № 26 «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021-2023 годах.
Приложение №1

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»
за 2020 год
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 

за 2020 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры «Митякинского сельского поселения»

	Администрация Митякинского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Митякинского сельского поселения

безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Митякинского сельского поселения.
	улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Митякинского сельского поселения

безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Митякинского сельского поселения.
	-

	
	Основное        

мероприятие 1.1 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Митякинского сельского поселения
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Митякинского сельского поселения

безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Митякинского сельского поселения.
	улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Митякинского сельского поселения

безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Митякинского сельского поселения.
	-


Приложение № 2

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения 

«Развитие транспортной системы»
за 2020 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2019г.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),

	
	
	муниципальной программой 


	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»
	Всего
	1 729,7
	1 729,7
	1 729,7

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет,
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- районного бюджета
	
	
	

	
	местный бюджет
	1 729,7
	1 729,7
	1 729,7

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Подпрограмма 1

 «Развитие транспортной инфраструктуры «Митякинского сельского поселения»


	Всего
	1 729,7
	1 729,7
	1 729,7

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- районного бюджета
	
	
	

	
	местный бюджет
	1 729,7
	1 729,7
	1 729,7

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Основное        

мероприятие 1.1 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Всего
	1 729,7
	1 729,7
	1 729,7

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- районного бюджета
	
	
	

	
	местный бюджет
	1 729,7
	1 729,7
	1 729,7

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0


Приложение №3
к отчету о реализации 

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения 

«Развитие транспортной системы» за 2020 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,

предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

	1
	Показатель 1.1. 
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Митякинского сельского поселения;
	км
	42,8
	42,8
	42,8
	-

	
	Показатель 1.2. 
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;
	км
	3,5
	3,5
	3,5
	-

	
	Показатель 1.2. 
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.
	%
	8,0
	8,0
	8,0
	

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры «Митякинского сельского поселения»

	
	Показатель 1.3. 
Улучшение состояния административного здания, прилегающей к нему территори;
	%
	
	0
	0
	-


