Приложение 8

к постановлению главы Администрации

Митякинского сельского поселения

от 05.07.2020г. № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: « Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании « Митякинское сельское поселение Тарасовского района Ростовской области»

Отчетный период:

полугодие 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт. <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения» | Инспектор Морозова И.В. | X | X | X | 15 201,8 | 15 201,8 | 1,6 | 1 | 15 200,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Инспектор Морозова И.В. | Разработка проектно-сметной документация для проектируемого объекта «Общественная территория «Митякинский дом культуры»в рамках подпрограммы Благоустройство общественных территорий муниципального образования Митякинское сельское поселение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15 201,8 | 15 201,8 | 1,6 | 1 | 15 200,2 |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 15 201,8 | 15 201,8 | 1,6 | 1 | 15 200,2 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |