РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.03.2023 г.                                 № 38                            ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. № 103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 156 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                                         С.И. Куркин
Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Митякинского сельского поселения

                                                                                                      от 17.03.2023 г.  №38   
ОТЧЕТ

 о реализации муниципальной программы Митякинского сельского

поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»» за 2022 год.
Раздел 1. Конкретные результаты,
достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»» была утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения 26.12.2018 № 156. 
Цели программы:

          - повышение качества и комфорта проживания населения на территории Митякинского сельского поселения 

Задачи муниципальной программы:

          - увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;
           - создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Митякинского сельского поселения;

 - увеличение количества благоустроенных общественных территорий Митякинского сельского поселения
           В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: 
             - повышение удовлетворенности населения Митякинского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания;

             -  обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение».
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.
       Финансирование на реализацию муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение» на 2022 год не предусмотрено.
Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»» в 2022 году, представлены в приложении № 1.
          Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муници-пальной программы.
Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

          Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году финансирование не предусмотрено.
1. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»» в 2022 году финансирование не предусмотрено средств:

  - федерального бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей;
- областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей; 
- местного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей.
          - из внебюджетных в объеме 0,0 тыс. рублей. 

            Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2022 г. представлены в приложении № 2.
        Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год
             Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»» в 2022 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

 

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы. 
Сведения об оценке бюджетной эффективности представлены приложении № 4.
Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

   1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,    подпрограмм муниципальной программы:

 значение показателя (индикатора) 1.1 равно 0;

  Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Эо = 0.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме:
СРом = Мв / М,

               СРом  = 0
где: 

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
      3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям: ССуз= 0. 

      4.Эффективность использования средств бюджета Митякинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения: Эис = 0.
       5.Уровень реализации муниципальной программы: 

           УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2
           УРпр=0
Финансирование не предусмотрено.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
       Основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, уровень реализации муниципальной программы признан высоким.
Приложение №1

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения 

«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»»
за 2022 год
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 

за 2022 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1 "Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения "
	Администрация Митякинского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	- повышение удовлетворенности населения Митякинского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания;
	-
	Финансирование не предусмотрено

	
	Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественной территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение»
	Администрация Митякинского сельского поселения
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	 -  обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение».
	-
	Финансирование не предусмотрено


Приложение № 2

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения 

«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»»
за 2022 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2022 г.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),

	
	
	муниципальной программой 


	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»»
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- районного бюджета
	
	
	

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1 "Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения "


	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное        

мероприятие 1.1 
Благоустройство общественной территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение»

	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0


Приложение № 3

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения 

«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании 
«Митякинское сельское поселение»» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,

предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»»

	1
	Показатель 1.1. 
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Митякинского сельского поселения
	%
	50,0
	0,0
	0,0
	Финансирование не предусмотрено


Приложение №4
к отчету о реализации 

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения 

«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании 
«Митякинское сельское поселение»» за 2022 год
ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ   муниципальной   программы, в том числе в результате 

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в 2022 году
	№ 

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы 

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)
	Ожидаемый

результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	в том числе в результате проведения закупок

	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6

	
	Муниципальная программа Митякинского сельского поселения « Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение»»»
	Х 
	Х
	0,0
	0,0

	
	Подпрограмма 1 
"Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения "


	Х 
	Х 
	0,0
	0,0

	
	Основное        

мероприятие 1.1

Благоустройство общественной территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


