PAGE  
1

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


10.07.2025 г.
№104                                 ст-ца Митякинская
Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Развитие транспортной системы» за 1-е полугодие 2025 года



В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 23.09.2024г. № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения 
                                                        п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Развитие транспортной системы» за 1-е полугодие 2025 года согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на  официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Митякинского сельского поселения                                                      А.В. Куприенко                       

Приложение 

	
	УТВЕРЖДЕН

А.В. Куприенко
.

Глава Администрации Митякинского
сельского поселения



ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы» 

ЗА I полугодие 2025 года 
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы 
Митякинского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий»

	1.
	
	Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	МП ТР
	возра-стание
	процентов
	5,7
	5,7
	5,7
	-
	5,7
	5,7
	-
	-

	2
	
	Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий
	МП ТР
	убывание
	человек
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), 
в том числе:
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения» (всего),
в том числе:
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения» (всего),
в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	


4. Информация о рисках муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


6. Дополнительная информация

	Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

	-


	
	УТВЕРЖДЕН

А.В. Куприенко
.

Глава Администрации Митякинского
сельского поселения



ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения»

ЗА I полугодие 2025 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения»

	1.1
	
	Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	возрастание
	МП ТР
	километров
	5,7
	-
	5,7
	-
	5,7
	-
	5,7
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

	1.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения по переданным полномочиям от муниципального района»
	процентов
	-
	100
	100
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» по итогам 1 полугодия»
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.07.2025г.


	10.02.25;
05.05.25;
06.05.25.
	-
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	-
	-

	1.1.2
	Контрольная точка Заключение муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения»

по итогам года
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16.12.2025г.


	-
	16.12.2025г.
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения»(всего), 
в том числе:
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	районного бюджета
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения по переданным полномочиям от муниципального района» , всего, в том числе:
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинскогосельского поселения, в том числе за счет средств:
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	районного бюджета
	1 341,3
	1 341,3
	1 341,3
	1 270,8
	1 270,8
	94,7
	

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕН

А.В. Куприенко
.

Глава Администрации Митякинского
сельского поселения

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения»

ЗА I полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения»

	1.1
	
	Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	убывание
	МП ТР
	человек
	0
	0
	-
	-
	0
	-
	0
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения

	1.1
	Мероприятие (результат) «Повышена безопасность дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения»
	процентов
	-
	100
	100
	-
	100
	100
	-
	-
	1 декабря 2025г


	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка «Информирование участников дорожного движения о происшествиях на автомобильных дорогах, а также  распространение предупредительно - информационной информации соблюдении законопослушного поведения на дорогах участников дорожного движения»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 декабря 2025г


	-
	1 декабря 2025г


	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	
	-

	-1.1.2
	Контрольная точка «Проведение пропагандистских мероприятий»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 декабря 2025г


	-
	1 декабря 2025г


	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения» (всего), 
в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Повышена безопасность дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения», всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	


Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год 
по итогам I полугодия 2025 года


Муниципальная (комплексная) программа Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018г. №160. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1 341,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 341,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 1 270,8 тыс. рублей или 94,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 2-х показателей муниципальной (комплексной) программы. 

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 2-х показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 2-х, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1 341,3тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 341,3тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 1 270,8 тыс. рублей или 94,7 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

