РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2025 г.                                      № 110                              ст. Митякинская
О внесении изменений в постановление № 178 от 11.11.2024г. «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» на 2025 год»
В соответствии с постановлением Администрации    Митякинского сельского поселения от 23.09.2024 года № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения» Администрация    Митякинского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т:                                     
     1. Внести изменения в   единый аналитический план реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» на 2025 год, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации 
Митякинского сельского поселения                                            А.В. Куприенко

Приложение к постановлению 

Администрации Митякинского сельского поселения

от 11.07.2025 г. № 110
Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы 

Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» на 2025 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 


	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) 

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание здания Администрации Митякинского сельского поселения»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Морозова Ирина Вадимовна, ведущий специалист 
	650,0
	0,0
	0,0
	650,0
	-

	1.1.1
	Мероприятие (результат) 1.
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для ремонта, содержания административного здания
	01.01.2025
	31.12.2025
	Морозова Ирина Вадимовна, ведущий специалист 
	650,0
	0,0
	0,0
	650,0
	-

	2.
	Итого по муниципальной  
программе
	X
	X
	X
	650,0
	0,0
	0,0
	650,0
	-


