PAGE  
1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2025 г.                                  № 153                                     ст. Митякинская
Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» и отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав за 9 месяцев 2025 года



В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 23.09.2024г. № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» и отчеты о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав за 9 месяцев 2025 года согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Митякинского сельского поселения                                                         А.В. Куприенко                                                                    

Приложение 

	
	УТВЕРЖДЕН

А.В. Куприенко
Глава Администрации Митякинского сельского поселения



ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» 

ЗА 9 месяцев 2025 года 
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы: «Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Митякинского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли 

населения Митякинского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 70 процентов к 2030 году»

	1
	
	Доля населения, удовлетворенного качеством коммунальных услуг
	МП
	возрастающий
	процентов
	-
	-
	69
	-
	69
	69
	-
	-

	2
	
	Доля населения, удовлетворенного уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов»
	МП
	возрастающий
	процентов
	-
	-
	69
	-
	69
	69
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), 
в том числе:
	650,6
	650,6
	650,6
	411,5
	411,5
	63,2
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	650,6
	650,6
	650,6
	411,5
	411,5
	63,2
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	650,6
	650,6
	650,6
	411,5
	411,5
	63,2
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» (всего),
в том числе:
	447,7
	447,7
	447,7
	330,3
	330,3
	73,8
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	447,7
	447,7
	447,7
	330,3
	330,3
	73,8
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	447,7
	447,7
	447,7
	330,3
	330,3
	73,8
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения» (всего),
в том числе:
	202,9
	202,9
	202,9
	81,2
	81,2
	40,1
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	202,9
	202,9
	202,9
	81,2
	81,2
	40,1
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	202,9
	202,9
	202,9
	81,2
	81,2
	40,1
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	


4. Информация о рисках муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


6. Дополнительная информация

	Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

	-


	
	УТВЕРЖДЕН

А.В. Куприенко
Глава Администрации Митякинского
сельского поселения



ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»
ЗА 9 месяцев 2025 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий ««Обеспеченно техническое обслуживание газопроводов; созданы условия для обеспечения бесперебойной работы уличного освещения»»

	1.1
	
	повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению 

- содержание коммунальной инфраструктуры
	МП
	возрастания
	процент
	69,0
	-
	69,0
	-
	69,0
	-
	69,
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры»

	1.1
	Техническое обслуживание газопровода в 2025,2026,2027 году реализации
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты»
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	10.02.25;
08.07.25
	-
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	-
	-

	1.1.2
	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20.05.25;
10.07.25
	
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	-
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) 2. - Оплата электроэнергии за уличное освещение в 2025,2026,2027 году реализации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты
	Шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13.01.25
	
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка  1.2  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17.01.25;

03.02.25;

03.02.25;

13.02.25;

12.02.25;

03.03.25;

01.04.25;

14.04.25;

05.05.25;

13.05.25;

02.06.25;

16.06.25;

16.06.25;
01.07.25;

11.07.25;

15.07.25;

01.08.25;

12.08.25;

13.08.25;

02.09.25;

17.09.25
	
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	
	


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий ««Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»»(всего), 
в том числе:
	447,7
	447,7
	447,7
	330,3
	330,3
	73,8
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	447,7
	447,7
	447,7
	330,3
	330,3
	73,8
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	447,7
	447,7
	447,7
	330,3
	330,3
	73,8
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание газопровода», всего, в том числе:
	88,5
	88,5
	88,5
	68,7
	68,7
	77,6
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	88,5
	88,5
	88,5
	68,7
	68,7
	77,6
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	88,5
	88,5
	88,5
	68,7
	68,7
	77,6
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Мероприятие (результат) «Оплата электроэнергии за уличное освещение», всего, в том числе:
	359,2
	359,2
	359,2
	261,7
	261,7
	72,8
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	359,2
	359,2
	359,2
	261,7
	261,7
	72,8
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	359,2
	359,2
	359,2
	261,7
	261,7
	72,8
	


5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕН

А.В. Куприенко
.

Глава Администрации Митякинского
сельского поселения

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 "Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения
ЗА 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Создание комфортных условий проживания и обустройство мест общего пользования и массового скопления населения»

	1.1
	Количество благоустроенных мест общего пользования и массового скопления населения
	
	МП
	возрастания
	Условных единиц
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Созданы комфортные условия проживания и обустройство мест общего пользования и массового скопления населения»

	1.1
	«Расходы на благоустройство территории Миткинского  сельского поселения» в 2025,2026,2027 году реализации
	процентов
	-
	100
	100
	-
	100
	100
	-
	-
	1 декабря 2025г


	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты»
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18.02.25

02.04.25

07.04.25

01.07.25

06.08.25
	-
	1 декабря 2025г


	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	
	-

	1.1.2
	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24.03.25
05.05.25

09.04.25

01.07.25

07.08.25


	-
	1 декабря 2025г


	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	
	-

	1.2
	«Расходы на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных» в 2025,2026,2027 году реализации
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27 декабря 2025
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	
	

	1.3
	«Расходы на мероприятия по оборудованию и содержанию типовых контейнерных площадок» в 2025,2026,2027 году реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	
	

	1.3.1
	Заключены муниципальные контракты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко А.П., инспектор
	
	


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения» (всего), 
в том числе:
	202,9
	202,9
	202,9
	81.2
	81.2
	40,0
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	202,9
	202,9
	202,9
	81.2
	81.2
	40,0
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	202,9
	202,9
	202,9
	81.2
	81.2
	40,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Мероприятие (результат) ««Расходы на благоустройство территории Миткинского сельского поселения»», всего, в том числе:
	197,9
	197,9
	197,9
	81.2
	81.2
	41,0
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	197,9
	197,9
	197,9
	81.2
	81.2
	41,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Мероприятие (результат) «Расходы на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных», всего, в том числе:
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Мероприятие (результат) «Расходы на мероприятия по оборудованию и содержанию контейнерных площадок» (всего), в том числе:», всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	


5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	


Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Митякинского
сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» на 2025 год
по итогам 9 месяев 2025 года


Муниципальная (комплексная) программа Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 27.12.2018 № 167. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 650,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 650,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 411,5 тыс. рублей или 63,2 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 2-х показателей муниципальной (комплексной) программы. 

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты плановые значения 2-х показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.
На реализацию комплекса процессных мероприятий Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения»;

 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 447,7тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 447,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9месяцев 2025 года составило 330,3 тыс. рублей или 73,8 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения».

 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 202,9тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 202,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 81,2 тыс. рублей или 40,1 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

