
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от   20.03.2026 г.                        № 41                             ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения»

за 2025 год


[bookmark: _Hlk66706447]В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинскошго сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 27.12.2018 г. № 167 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинскошго сельского поселения и благоустройство территории поселения», согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


И.о. главы Администрации
Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Митякинского сельского поселения
от 20.03.2026 г.  №41 


Отчет
о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения
 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинскошго сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 2025 год


Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.
В целях создания условий повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Миткинского сельского поселения;
создание комфортных условий проживания населения Митякинского сельского поселения, в том числе обустройство мест общего пользования и массового скопления населения;
обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению в рамках реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения ««Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения»», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 27.12.2018 № 167 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения»» (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
- Доля населения, удовлетворенного качеством коммунальных услуг и уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов составила 69,0 %.
Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период
Достижению	результатов	в	2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 4 контрольных точки.
Мероприятие	(результат) 1.1. «Техническое обслуживание газопровода» выполнено в полном объеме.
Мероприятие (результат) 1.2 «Оплата электроэнергии за уличное освещение» выполнено в полном объеме.
По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 2 «Благоустройство территории Митякинского сельского поселения», предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.
Мероприятие	(результат) 1.1. «Осуществлены расходы на благоустройство территории Митякинского сельского поселения» выполнено в полном объеме.
Мероприятие(результат) 1.4. «Расходы за счёт резервного фонда Правительства Ростовской одласти на приобретение детского оборудования для последующей установки по адресу: Российская Федерация, Ростовская область,Тарасовский район, Митякинское сельское поселение, станица Митякинская, ул. Молодёжная» выполнено в полном объёме.
По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 2 «Благоустройство территории Митякинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы
	Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 2127,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 350 тыс. рублей;
местный бюджет – 1777,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники –0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания	 депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 2 127,6 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 127,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 350,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 177,6 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 055,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 350,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 705,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составили 72,1 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 2 показателя	, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.
Показатель1«Доля населения, удовлетворенного качеством коммунальных услуг»–плановое значение 69%, фактическое значение 69%.
Показатель 2 «Доля населения, удовлетворенного уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» – плановое значение 69%., фактическое значение 69%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.
Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).
1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:
УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.
где:
УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной)
программы в отчетном периоде;
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.
УДп=100+100/2=100
УДстр.эл=(100+100)/2=100(средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов)
УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 100=100
2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:
ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ
где:
ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня
муниципальной (комплексной) программы;
ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
ОПпГП=100+100/2=100
ОПпСЭ=(100+100)/2=100

ОПгп=0,7∙100+0,3∙100=100

	3.Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁
ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100
𝑖=1

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
𝑖 – номер	критерия;
𝑁 – количество критериев;
𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового
управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год расчитана с учетом 6 критериев.

1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Митякинского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной)к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 2127,6 – 2055,5 / 2127,6 = 0,03, значение критерия: 1 – 0,03 / 0,15 = 0,8.

2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 2055,5/ 2127,6 х 100 % = 96,6 процентов, значение критерия – 0.

3. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Митякинского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 2055,5/ 2127,6 = 0,97, значение критерия – 1.

4. Уровень освоения средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной (комплексной)  программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 2055,5/ 2127,6 =0, 97, значение критерия – 1.

5. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

6. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 2055,5/ 2127,6 =0, 97, значение критерия – 1.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы:1 / 0,97 = 1,03, значение критерия – 1.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементовмуниципальной (комплексной) программы, от общего их количества: 2 / 2 = 1, значение показателя 1.


ФинУп=(1х0,167+0х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167)х100= 83,5

	4.Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:
0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп
Интегральная	оценка	хода	реализации	иэффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*83,5=98,3, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.







о выполнении мероприятий (результатов),
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной
точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной
точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение 49
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
 населения Митякинского сельского поселения»

	
	Мероприятие (результат)1. «Техническое обслуживание газопровода»
	Х
	Х
	единиц
	1
	1
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П.
	

	
	Контрольная точка1.1 «Заключены муниципальные контракты
	31.12.2025
	10.02.25;
08.07.25
28.10.25
	Х
	Х
	Договора заключены
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П..
	

	
	Контрольная точка 1.2 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	31.12.2025 
	20.05.25;
10.07.25
07.11.25
	Х
	Х
	Приемка и оплата произведена
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П.
	

	
	Мероприятие (результат)2.
«Оплата электроэнергии за уличное освещение»
	31.12.2025
	
	Х
	Х
	
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П.
	

	
	Контрольная точка2.1.
Заключены муниципальные контракты
	16.12.2024
	13.01.25
	
	
	Договора заключены
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П..
	

	
	Контрольная точка 2.2
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12.2025
	17.01.25;
03.02.25;
03.02.25;
13.02.25;
12.02.25;
03.03.25;
01.04.25;
14.04.25;
05.05.25;
13.05.25;
02.06.25;
16.06.25;
16.06.25;
01.07.25;
11.07.25;
15.07.25;
01.08.25;
12.08.25;
13.08.25;
02.09.25;
17.09.25;
13.11.25;
05.11.25;
01.12.25;
11.12.25.
	
	
	Приемка и оплата произведена
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П..
	

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Благоустройство территории Митякинского сельского поселения»

	
	Мероприятие (результат) 1 «Осуществлены расходы на благоустройство территории Митякинского сельского поселения»
	31.12.2025
	
	единиц
	1
	1
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П..
	

	
	Контрольная точка 1.1
Заключены муниципальные контракты
	30.12.2025 г.
	18.02.25
02.04.25
07.04.25
01.07.25
06.08.25

	Х
	Х
	Договора заключены
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П.
	

	
	Контрольная точка 1.2
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.12.2025 г.
	24.03.25
05.05.25
09.04.25
01.07.25
07.08.25
13.10.25

	Х
	Х
	Приемка и оплата произведена
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П.
	

	
	Мероприятие (результат) 2. «Расходы на мероприятия по отлову и содержанию животных»
	31.12.2025 г.
	
	
	
	
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П.
	

	
	Контрольная точка2.1.
Заключены муниципальные контракты
	30.12.2025 г.
	
	
	
	
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П.
	

	
	Контрольная точка 2.2
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.12.2025 г.
	
	
	
	
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П.
	

	
	Меропиятие (результат) 4 «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на приобретение детского оборудования для последующей установки по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Тарасовский район, Митякинское сельское поселение, станица Митякинская, ул. Молодежная»

	х
	х
	
	1
	1
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П.
	

	
	Контрольная точка 4.1.
Заключены муниципальные контракты
	30.12.2025 г.
	28.10.25
	Х
	Х
	Договора
заключены

	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П.
	

	
	Контрольная точка 4.2
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30.12.2025 г.
	06.11.25
	Х
	Х
	Приемка и оплата произведена
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 
Мирошниченко А.П.
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.







[bookmark: _bookmark51]49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.
Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ


об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей),
<1>
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной
программой
	сводной
бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная (комплексная) программа
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинскошго сельского поселения и благоустройство территории поселения»
	всего
	2127,6
	2127,6
	2 055,5
	96,6%
	72,1

	
	местный бюджет <2>
	1777,6
	1777,6
	1 705,5
	96,0%
	72,1

	
	областной бюджет <2>
	350,0
	350,0
	350,0
	100%
	0,0

	Структурный элемент 1
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
населения Митякинского сельского поселения»
	всего
	518,7
	518,7
	463,8
	89,1%
	54,9

	
	местный бюджет <2>
	518,7
	518,7
	463,8
	89,1%
	54,9

	
	областной бюджет <2>
	
	
	
	
	

	Структурный элемент 2
«Благоустройство территории Митякинского сельского поселения»
	всего
	1608,9
	1608,9
	1 591,7
	98,9%
	17,2

	
	местный бюджет <2>
	1258,9
	1258,9
	1 241,7
	98,6%
	17,2

	
	областной бюджет <2>
	350,0
	350,0
	350,0
	100%
	0,0


<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Включается в приложение при наличии средств.
<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.
<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).
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Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ


о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица измерения
	Критерий наследуемо сти
/динамики
	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)
	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы,
структурного элемента муниципальной (комплексной) программы
	Оценка динамики прироста50
	Обоснование отклонений значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,
предшествующий отчетному <1>
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинскошго сельского поселения и благоустройство территории поселения»»


	Показатели муниципальной программы



	1.
	Показатель 1 
Доля населения, удовлетворенного качеством коммунальных услуг
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	68,0
	69,0
	69,0
	100
	

	
	Показатель 2
Доля населения, удовлетворенного уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов
	
	
	
	68,0
	69,0
	69,0
	100
	

	Показатели структурных элементов муниципальной программы
	53
	Х

	Наименование структурного элемента муниципальной программы ««Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
населения Митякинского сельского поселения»»

	2
	Показатель 1., 
Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на Благоустройство территории Митякинского сельского поселения селению 
- содержание коммунальной инфраструктуры
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	68,0
	69,0
	69,0
	100
	

	Показатели структурных элементов муниципальной программы
	
	

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения»

	3
	Показатель 1.
Количество благоустроенных мест общего пользования и массового скопления населения
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	1
	1
	1
	100
	


<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

50 [bookmark: _bookmark52][bookmark: _bookmark53]Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.
51 [bookmark: _bookmark54]Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
52 Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы
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Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ

53 [bookmark: _bookmark55]Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) про

